Table of Contents

# NusaLingua — Definition of Done

Apa artinya "selesai" untuk setiap level pekerjaan. Tidak ada yang boleh masuk main atau production tanpa memenuhi DoD level yang relevan.

| Field | Value |
| --- | --- |
| Document ID | NSL-DOD-001 |
| Version | 1.0 |
| Owner | Tech Lead + QA Lead |

## Level 1 — Task / Sub-issue

Sebuah task individual dianggap selesai bila:

- ☐ Kode telah diimplementasikan sesuai acceptance criteria di issue

- ☐ Self-review: re-read diff sendiri sebelum minta review orang lain

- ☐ Unit test ditulis untuk logic baru / bug fix (TDD bila feasible)

- ☐ Test passing lokal sebelum push

- ☐ Tidak ada console.log, debugger, atau kode komentar mati

- ☐ Tidak ada hardcoded secret (env var dipakai)

- ☐ Naming variable/function jelas (bukan data, tmp, x)

- ☐ Tidak ada any baru tanpa komentar // reason: ...

- ☐ Linter passing (npm run lint)

- ☐ Type checker passing (tsc --noEmit)

## Level 2 — User Story

Sebuah user story (mis. "User bisa publish bot") selesai bila Level 1 terpenuhi untuk semua sub-task, plus:

- ☐ Acceptance criteria di issue semua ✅

- ☐ Integration test menulis ulang skenario story (happy + 1 sad path)

- ☐ UI: responsive di mobile (375 px) dan desktop (1280 px)

- ☐ UI: keyboard accessible, focus visible

- ☐ UI: empty state + loading state + error state semua diimplementasikan

- ☐ Backend: error response bertaipe Zod, status code semantically correct

- ☐ Backend: log structured (level, requestId, userId hash)

- ☐ DB migration (kalau ada) reversible dan tested

- ☐ PR description menyebut why, bukan hanya what

- ☐ PR di-link ke issue (Closes #123)

- ☐ Screenshot / GIF dilampirkan kalau ada perubahan UI

- ☐ CI hijau (semua jobs)

- ☐ Code review approved oleh ≥ 1 reviewer

- ☐ Discussion thread di-resolve atau dijawab eksplisit

## Level 3 — Epic / Feature

Sebuah epic (mis. "Voice WebRTC end-to-end") selesai bila semua story di dalamnya Level 2 done, plus:

- ☐ E2E test Playwright menutup minimal 1 happy path keseluruhan epic

- ☐ Performance baseline diukur (Lighthouse / k6) — tidak regress > 10 %

- ☐ Security review oleh Tech Lead — checklist OWASP ASVS L2 relevant items pass

- ☐ Accessibility audit (axe) — 0 critical violation

- ☐ Dokumentasi user-facing dibuat / di-update (mis. README, in-app help)

- ☐ Dokumentasi developer di-update (architecture decision record bila ada keputusan besar)

- ☐ Telemetri / analytics events di-instrument (penggunaan feature bisa dipantau)

- ☐ Feature flag siap (default off untuk feature berisiko)

- ☐ Rollback plan ditulis bila feature menyentuh DB schema atau auth

- ☐ Cost impact (OpenAI tokens, Supabase row count, bandwidth) diestimasi

## Level 4 — Release (Sprint / Milestone)

Sebuah release siap deploy ke production bila Level 3 done untuk semua epic dalam scope, plus:

- ☐ QC-CHECKLIST.md section A–G semua ✅

- ☐ Coverage: server ≥ 70 %, client ≥ 60 %

- ☐ 0 bug P0/P1 terbuka

- ☐ CHANGELOG.md di-update dengan entry release

- ☐ Versi di-bump (semver) di package.json

- ☐ Git tag vX.Y.Z dibuat

- ☐ Release note (Bahasa Indonesia, user-facing) ditulis di GitHub Release

- ☐ Smoke test di staging pass — manual chat 1 msg + voice 30 detik + Studio 1 bot

- ☐ Backup database terbaru ada (Supabase auto + manual pg_dump)

- ☐ Monitoring & alert siap (UptimeRobot, Discord webhook)

- ☐ Budget alert OpenAI + Supabase aktif

- ☐ Sign-off form di QC-CHECKLIST tertandatangani

## Level 5 — Bug Fix Khusus

Bug fix selesai bila Level 1 + 2 terpenuhi, plus:

- ☐ Regression test ditambah yang failing sebelum fix dan passing setelah

- ☐ Root cause didokumentasikan di PR description

- ☐ Postmortem ditulis bila bug masuk kategori P0 di production

- ☐ Jika bug menyebabkan data inconsistent → migration / cleanup script ditulis

- ☐ Bila bug muncul karena gap di QA → QC-CHECKLIST di-update agar tidak terulang

## Level 6 — Refactor

Refactor selesai bila Level 1 + 2 terpenuhi, plus:

- ☐ Behavioral parity proven — test suite lama masih hijau (tanpa modifikasi assertion)

- ☐ Diff fokus, tidak campur dengan feature baru atau bug fix

- ☐ Performance baseline tidak regress

- ☐ PR description menyebut motivasi (mis. "reduce duplication", "extract abstraction", "prep for X")

## Level 7 — Spike / Investigation

Spike selesai bila:

- ☐ Pertanyaan investigasi terjawab eksplisit (Yes / No / It depends + alasan)

- ☐ Hasil ditulis di docs/spikes/ atau Notion

- ☐ Rekomendasi tindak lanjut tertulis (next steps atau "tidak dilanjutkan karena …")

- ☐ Kode prototype dihapus atau dipisahkan branch spike/ (tidak masuk main)

## Anti-Definition (apa yang BUKAN "done")

❌ "Sudah jalan di lokal saya" — tanpa CI hijau bukan done. ❌ "Saya akan tambah test nanti" — test wajib ada saat PR di-merge. ❌ "Tidak sempat update docs" — kalau public-facing, docs adalah deliverable. ❌ "Reviewer-nya ngebut, langsung di-merge" — minimal 1 reviewer harus eksplisit approve. ❌ "Feature flag off jadi aman" — feature flag mengurangi blast-radius, bukan menggantikan DoD.

## Eskalasi

Bila ada item DoD yang harus di-skip karena urgensi (mis. hotfix produksi):

- Tech Lead approve eksplisit di PR comment

- Tiket follow-up dibuat dengan label tech-debt:dod-skip

- Closure tiket follow-up dalam ≤ 2 sprint

- Di-review di QA Retro berikutnya

Update terakhir: 2026-05-25.